# PHẦN A. THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM

- Độ dài Sprint: Chọn 2 tuần, chia làm 4 Sprint cho toàn giai đoạn 8 tuần. Độ dài này cân bằng giữa tốc độ phản hồi thay đổi từ Marketing, Kế toán và thời gian bàn giao phần mềm hoàn chỉnh.

- Phân vai trò:

  - Product Owner: Quản lý Product Backlog, chốt thứ tự ưu tiên, nhận yêu cầu từ các bên và nghiệm thu sản phẩm.

  - Scrum Master kiêm Business Analyst: Duy trì quy trình Scrum, tháo gỡ vướng mắc, đặc tả User Story và Acceptance Criteria.

  - Development Team: Ước lượng công việc, lập trình, kiểm thử và bàn giao sản phẩm đạt Definition of Done.

- Sự kiện Scrum quan trọng nhất: Sprint Review ở cuối mỗi Sprint. Sự kiện này thể hiện hai trụ cột Thanh tra và Thích nghi khi demo phần mềm trực tiếp cho Marketing, Kế toán kiểm tra và thu nhận phản hồi để điều chỉnh Product Backlog.

# PHẦN B. PRODUCT BACKLOG VÀ MOSCOW

- Tiêu chí ưu tiên MoSCoW: Must là hạ tầng tích điểm và đảm bảo tài chính, Should là tính năng đổi điểm và tra cứu lịch sử, Could là thông báo nhắc nhở, Won't là cộng dồn ưu đãi phức tạp.

- Product Backlog:

  - US1 - Must: Tích điểm tự động sau thanh toán đơn thành công với tỷ lệ 10 nghìn đồng bằng 1 điểm.

  - US2 - Must: Thu hồi điểm tích lũy khi đơn hàng bị hủy hoặc hoàn trả.

  - US3 - Should: Đổi điểm lấy voucher giảm giá với tỷ lệ 100 điểm bằng 20 nghìn đồng.

  - US4 - Should: Tra cứu lịch sử tích điểm và đổi điểm.

  - US5 - Could: Tự động thông báo điểm thưởng sắp hết hạn 12 tháng.

  - US6 - Won't: Cơ chế cộng dồn ưu đãi đặc biệt.

- Chốt danh sách Sprint 1: Chọn US1, US2, US3, US4 gồm toàn bộ 2 hạng mục Must và 2 hạng mục Should theo nguồn lực cho phép.

# PHẦN C. ACCEPTANCE CRITERIA VÀ DEFINITION OF DONE

## 1. Acceptance Criteria cho US1

- Kịch bản 1 - Đơn hàng hợp lệ: Given khách hàng thanh toán thành công đơn hàng 155 nghìn đồng, When đơn chuyển trạng thái hoàn thành, Then hệ thống cộng 15 điểm và đặt hạn sử dụng 12 tháng.

- Kịch bản 2 - Làm tròn giá trị đơn hàng: Given khách hàng thanh toán đơn hàng 8 nghìn 500 đồng, When hệ thống tính điểm, Then hệ thống cộng 0 điểm do chưa đủ hạn mức tối thiểu 10 nghìn đồng.

- Kịch bản 3 - Ngoại lệ bẫy dữ liệu hủy đơn: Given khách hàng đã nhận 20 điểm từ đơn hàng 200 nghìn đồng hoàn tất trước đó, When đơn hàng chuyển sang trạng thái Đã hủy hoàn tiền, Then hệ thống tự động trừ 20 điểm khỏi ví điểm và ghi nhận nhật ký thu hồi.

## 2. Definition of Done áp dụng chung cho Sprint 1

- Mã nguồn được đưa lên hệ thống quản lý phiên bản, vượt qua kiểm tra tự động và được nhóm duyệt.

- 100 phần trăm kịch bản kiểm thử Acceptance Criteria và kiểm thử tích hợp chạy đạt trên môi trường Staging.

- Bàn giao đầy đủ tài liệu hướng dẫn vận hành cho bộ phận Kế toán và Chăm sóc khách hàng.

# PHẦN D. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI GIỮA SPRINT

- Quy trình tiếp nhận: Scrum Master giữ ổn định mục tiêu Sprint 1 đang chạy để bảo vệ nhóm phát triển. Product Owner ghi nhận yêu cầu đổi tỷ lệ quy đổi sang 100 điểm bằng 25 nghìn đồng vào Product Backlog, làm rõ đặc tả trong các đợt Refinement và sẽ đưa vào triển khai ở Sprint 2.

- Tác động:

  - Product Backlog: Cập nhật yêu cầu nghiệp vụ cho US3 và xếp ưu tiên cao ở Sprint 2.

  - Acceptance Criteria: Sửa thông số kiểm thử quy đổi điểm của US3 từ 20 nghìn đồng thành 25 nghìn đồng.

  - Definition of Done: Giữ nguyên không thay đổi.